ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

THỰC HIỆN KIỂM THỬ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - TMS

SVTH:   Lê Bình Yên

Lớp:       44K21.2

GVHD:  ThS. Cao Thị Nhâm

Đà Nẵng, 05/2022

LỜI CẢM ƠN

LỜI CAM ĐOAN

# MỤC LỤC

# DANH MỤC HÌNH ẢNH

# DANH MỤC BẢNG BIỂU

# LỜI MỞ ĐẦU

- Sự cần thiết của đề tài

- Nhiệm vụ của đề tài

- Phương pháp thực hiện

- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Bố cục của báo cáo

Đề tài được tổ chức gồm phần mở đầu, 4 chương nội dung và phần kết luận…

- Mở đầu

- Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty và ngành nghê thực tập

- Chương 2: Cơ sở lý thuyết

- Chương 3: Triển khai dự án

- Chương 4: Kết quả đạt được

# Kết luận và hướng phát triển

# GIỚI THIỆU CÔNG TY VÀ NGÀNH NGHỀ THỰC TẬP

## Tìm hiểu về Sun – Asterisk Viet Nam

Tên công ty:      Sun Asterisk

Viết tắt:              Sun*

Sun Asterisk chứa đựng ước mơ và mục tiêu kiến tạo nên thật nhiều những điều tốt đẹp cho xã hội của tập thể những chiến binh mặt trời.

### Ý nghĩa tên gọi

Từ “Sun” trong tên công ty chính là “Mặt trời”. Đây chính là nền tảng nuôi dưỡng mọi sự sống trên Trái Đất. Chúng tôi hướng tới trở thành nền tảng mạnh nhất dùng ánh sáng của mình để chiếu sáng và nuôi dưỡng các “mầm ươm” của những người thực hiện công cuộc đổi mới (innovator) cũng như những dịch vụ tiên tiến mang tính cải cách. Bằng việc trở thành nền tảng giúp xây dựng các giá trị “Awesome”, Sun* sẽ đánh thức nhiệt huyết sáng tạo mà mỗi con người chúng ta đều mang trong mình ngay từ khi mới sinh ra và tạo ra “thế giới bình đẳng nơi mỗi người đều có cơ hội mang lại những giá trị “Awesome””.

* - "Asterisk” là biểu tượng thể hiện cho phép nhân trong nhiều ngôn ngữ lập trình. Vượt qua rào cản của các doanh nghiệp startup và các doanh nghiệp lớn, tập hợp và xây dựng đội ngũ team thích hợp nhất để xây dựng các giá trị “Awesome”, tạo ra thay đổi tích cực cho xã hội thông qua việc thúc đẩy chuyển đổi số (DX) các ngành công nghiệp bằng sự kết hợp giữa Sự vật - Sự việc - Con người đam mê thử thách nghiêm túc giải quyết các vấn đề xã hội.

### Tầm nhìn

Tạo ra thế giới bình đẳng nơi mỗi người đều có cơ hội mang lại những giá trị “Awesome”.

### Sứ mệnh

Cùng những con người đam mê thử thách, chúng tôi tạo ra thay đổi tích cực cho xã hội thông qua các sản phẩm và lĩnh vực kinh doanh.

### Giá trị cốt lõi

Be A Team

Think Outside The Box

Get Risky

Be Optimistic

Go Fast

Be Professional

Stay Focused

### Văn phòng

Văn phòng Hà Nội:

- Tầng 13, tòa Keangnam Landmark 72, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

- Tầng 11, tòa Handico, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Văn phòng Đà Nẵng:

- Tầng 4, tòa FHome Building, số 16 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Văn phòng Hồ Chí Minh:

- Tầng 8, tòa Nice Building, số 467 đường Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng quốc tế:

- Văn phòng Tokyo

- Văn phòng Cebu

- Văn phòng Phnom Penh

## Kiểm định chất lượng - Quality Assurance (QA)

### Khái niệm

QA chính là bộ phận mà các nhân viên trong bộ phận được phân công trách nhiệm đảm bảo chất lượng của một dự án, một sản phẩm. Quá trình kiểm tra chất lượng bao gồm cả process và công việc thực thi test sản phẩm để khi đến tay khách hàng cuối cùng sản phẩm không có lỗi nào xảy ra. QA được xem như giám sát, người trải nghiệm đầu tiên sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông qua việc đưa ra các quy trình, các tiêu chí đánh giá giữa các bên liên quan. (xem lại)

https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-qa-qc-tester-trong-kiem-thu-phan-mem-V3m5W40xKO7

### Nhiệm vụ của một QA

Xây dựng quy trình

Công việc tổng quan đầu tiên mà QA cần thực hiện là đề xuất một quá trình để phát triển sản phẩm công nghệ. Vì đặc điểm mỗi sản phẩm công nghệ đều không giống nhau nên mỗi dự án QA lại cần đề xuất quy trình quy chuẩn phù hợp. Dưới sự hỗ trợ của công nghệ thì quy trình này được thực hiện dựa trên nền tảng có sẵn như CMMI, ISO hay V-model và đặc biệt là Agile.

Biên tập tài liệu

Với mỗi sản phẩm công nghệ phần mềm là sự tổng hợp công việc của rất nhiều bộ phận khác nhau, để có được sự thống nhất quy chuẩn chất lượng thì sẽ cần tới các biểu mẫu, công bố, hướng dẫn rõ ràng. QA là gì, là người biên tập các tài liệu hướng dẫn này dựa trên tiêu chí đã đặt ra và yêu cầu của mỗi sản phẩm. Tài liệu hướng dẫn được xem như một khung sườn để các bộ phận bám sát làm theo chuẩn chỉ.

Kiểm tra thực thi quy trình

Sau khi đã hoàn thành quy trình và bộ tài liệu hướng dẫn QA là gì thì đối với mỗi dự án, công việc của QA đã đi được một nửa chặng đường. Tiếp theo là sự giám sát về mặt con người nhằm kiểm tra việc thực thi quy trình, nhắc nhở đội ngũ có liên quan tuân thủ theo quy trình QA đã đưa ra và được thống nhất.

Điều chỉnh và hoàn thiện

Giai đoạn cuối cùng cũng là giai đoạn quan trọng, QA sẽ cần tổng hợp rà soát lại chất lượng sản phẩm xem đã thoả mãn các tiêu chuẩn đưa ra. Nếu chưa sẽ cần phản hồi để các bộ phận phụ trách điều chỉnh, nếu đã đạt sẽ đưa ra đánh giá cuối cùng và bàn giao cho bộ phận sản phẩm.

### Làm sao để trở thành một QA chuyên nghiệp?

* Kiến thức chuyên môn:

- Nắm bắt được một hay một số ngôn ngữ lập trình ở mức cơ bản để từ đó hiểu về kiến trúc hệ thống của chính sản phẩm phần mềm mà mình chịu trách nhiệm.

- Nhạy bén với công nghệ, thiết bị công nghệ, các công cụ hỗ trợ bao gồm cả automation test tools.

- Các kiến thức đặc thù liên quan đến từng dự án bao gồm tài chính, sức khỏe, dịch vụ hay thẩm mỹ. Với QA biết rộng sẽ là một lợi thế lớn.

- Nền tảng kiến thức hệ thống phần mềm là điều kiện cần. Hiểu được cặn kẽ một cấu trúc của ứng dụng, sự hình thành và bản chất của nó sẽ hỗ trợ cho QA đưa ra quy trình, giám sát chất lượng cực kỳ tốt.

* Kỹ năng mềm:

- Kỹ năng giao tiếp: với vị trí QA bạn sẽ làm việc trực tiếp với nhiều bên liên quan bao gồm nội bộ trong công ty giữa các bộ phận và với chính khách hàng của mình. Giao tiếp, truyền tải nội dung tốt sẽ giúp cho các bên hiểu nhau hơn, quá trình sáng tạo sản phẩm và kiểm tra chất lượng sẽ được hoàn thành một cách chuẩn chỉnh nhất.

- Kỹ năng lên kế hoạch: lên quy trình phát triển sản phẩm, xác định từng hạng mục và chất lượng cần hoàn thiện gắn với mỗi mốc thời gian, những điều này đòi hỏi QA phải có kỹ năng lên kế hoạch thực thi.

- Tính cẩn thận tỉ mỉ: dĩ nhiên rồi, làm việc về quy trình chất lượng thì chắc chắn bạn phải là người cẩn thận, tỉ mỉ và thực sự nghiêm túc. Đôi lúc sẽ có sự xung đột giữa các bộ phận, bạn cần là người phân xử, kiên định bám theo quy chuẩn đã đề ra.

https://hocvienagile.com/qa-la-gi-nhung-dieu-can-biet-ve-qa/

# CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## Tổng quan về kiểm thử phần mềm

### Khái niệm

- Kiểm thử phần mềm là quá trình thực thi 1 chương trình với mục đích tìm ra lỗi.

- Kiểm thử phần mềm đảm bảo sản phẩm phần mềm đáp ứng chính xác, đầy đủ và đúng theo yêu cầu của khách hàng, yêu cầu của sản phẩm đề đã đặt ra.

- Kiểm thử phần mềm cũng giúp xác định các lỗi, khoảng trống hoặc các yêu cầu còn thiếu trái ngược với các yêu cầu thực tế

### Các nguyên tắc kiểm thử phần mềm

- Kiểm thử cho thấy sự tồn tại của lỗi

Kiểm thử chỉ có thể chứng minh được rằng sản phẩm có lỗi. Kiểm thử phần mềm không thể chứng minh rằng sản phẩm không còn lỗi. Nghĩa là sản phẩm luôn có lỗi cho dù có kiểm thử nhiều bao nhiêu. Do đó, điều quan trọng là chúng ta phải thiết kế các trường hợp kiểm thử (test case) sao cho có thể tìm được càng nhiều lỗi càng tốt.

- Kiểm thử toàn bộ là không thể

Kiểm thử mọi thứ(kết hợp đầu vào và điều kiện) là không khả thi trừ trường hợp nhỏ. Thay vì kiểm thử toàn bộ, chúng ta có thể dựa vào phân tích rủi ro (risk analysis), độ ưu tiên (priorities), sử dụng kỹ thuật test(test techniques) phù hơp để kiểm thử

- Kiểm thử càng sớm càng tiết kiệm thời gian và chi phí

Nguyên tắc này yêu cầu bắt đầu thử nghiệm phần mềm trong giai đoạn đầu của vòng đời phát triển phần mềm. Các hoạt động kiểm thử phần mềm từ giai đoạn đầu sẽ giúp phát hiện bug sớm hơn. Nó cho phép chuyển giao phần mềm theo yêu cầu đúng thời gian với chất lượng dự kiến

- Lỗi thường đi theo cụm

Phần lớn lỗi tập trung vào những module, thành phần chức năng chính của hệ thống. Điều này cũng thuận theo nguyên lý Pareto: 80% số lượng lỗi được tìm thấy trong 20% tính năng của hệ thống

- Nghịch lý thuốc trừ sâu

Một bộ dữ liệu test được sử dụng lặp đi lặp lại sẽ không tìm được ra các lỗi mới.Các bộ dữ liệu test cần phải được xem xét cập nhật thường xuyên để giúp tìm ra lỗi mới.

- Phần mềm không có lỗi là sai lầm

Có thể phần mềm 99% không có lỗi vẫn không sử dụng được nếu hệ thống được xây dựng trên yêu cầu sai. Kiểm thử không chỉ là tìm ra các lỗi, mà còn để Kiểm tra xem phần mềm có đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ không

- Kiểm thử phụ thuộc vào ngữ cảnh

Cách tiếp cận, phương pháp, kỹ thuật và các loại kiểm thử tuỳ thuộc vào ứng dụngKiểm thử phải được điều chỉnh cho phù hợp với rủi ro vốn có trong việc sử dụng và môi trường của ứng dụng phần mềm . Đối với mỗi ứng dụng phần mềm, tiêu chí đóng lỗi nên được thiết kế riêng biệt, tùy thuộc vào môi trường sử dụng

## Kiểm thử phần mềm trong vào đời phát triển phần mềm

### Vòng đời phát triển phần mềm (SDLC)

### Mức độ kiểm thử

### Loại kiểm thử

### Phương thức kiểm thử

## Kiểm thử thủ công (Manual testing)

## Kiểm thử tự động ( Automation testing)

### Khái niệm

### Lợi ích của Kiểm thử tự động

### Các trường hợp xử dụng Kiểm thử tự động

# Phân tích hệ thống quản lý đào tạo - tms

## Tổng quan về dự án

Công ty Sun Asterisk đã thành lập Trung tâm đào tạo lập trình Awesome Academy/Sun Education nhằm mục đích đào tạo và phát triển học viên với nhiều chi nhánh trải dài từ Bắc vào Nam. Học viên và giảng viên tại đây rất đa dạng theo từng vùng miền cả về chất lượng lẫn số lượng. Để tối ưu nguồn lực và chi phí, không bị ràng buộc về thời gian và không gian, giúp người học và người dạy không cần phải thường xuyên đến trung tâm… Ban lãnh đạo công ty đã quyết định xây dựng website “Training Management System” (TMS) nhằm mục đích quản lý các học viên và các khóa học tại công ty Sun Asterisk. Hệ thống này được xây dựng bởi chính các học viên tại Sun Asterisk.

### Sơ đồ Use case tổng quát

Các tác nhân chính của hệ thống bao gồm:

  - Admin (với từ tiếng anh lần đầu đưa ra trong báo cáo thì hãy mở ngoặc và điền nghĩa tiếng việt vào)

  - Human Resourse (Bộ phận nhân sự)

  - Trainer

  - Trainee

Hiển thị người dùng có phải là hiển thị danh sách người dùng không?

Dữ liệu lớn là làm về cái gì vậy? Tên UC đặt theo cú pháp: Động từ + bổ ngữ thì người đọc mới hiểu được nội dung công việc.

### Vai trò của từng tác nhân

| No. | Actor | Function |
| --- | --- | --- |
| 1 | Admin | Tác nhân thực hiện quản lý, giảm sát và nắm bắt từng yêu cầu từ phía những đối tượng người dùng khác. Admin có thể thực hiện toàn quyền đối với hệ thống, các chức năng mà Admin có thể thực hiện bao gồm: - Quản lý công việc (Manage Job) - Quản lý khóa học (My course) - Dashboard - Quản lý môn học (Subject) - Quản lý báo cáo hằng ngày ( Daily Report) - Quản lý chủ đề (Topic) - Quản lý đối tượng đánh giá (Assessement Object) - Quản lý đánh giá học viên (List Trainee Assessment) - Quản lý người dùng (Users) - Quản lý vùng dữ liệu (Master Data) - Quản lý tài khoản cá nhân (Personal Profile) - Đăng nhập/ đăng xuất (Login/Logout) |
| 2 | Human Resourse | HRs có thể thực hiện một số quyền giám sát cơ bản đối với người dùng trong dự án, đồng thời nắm bắt tình hình nhân sự được trực quan hóa trên Dashboard hệ thống. HRs có những chức năng như sau: - Dashboard - Hiển thị người dùng (User) |
| 3 | Trainer | Trainer là những giảng viên trong hệ thống, họ nắm những chức năng liên quan đên khóa học, môn học … và các học viên trong khóa học của họ. Ngoại trừ một số quyền liên quan đến quản lý Trainer, thì mỗi Trainer có đầy đủ các quyền của Admin, chức năng bao gồm: - Quản lý khóa học (My course) - Dashboard - Quản lý môn học (Subject) - Quản lý báo cáo hằng ngày ( Daily Report) - Quản lý chủ đề (Topic) - Quản lý đối tượng đánh giá (Assessement Object) - Quản lý đánh giá học viên (List Trainee Assessment) - Chỉnh sửa Trainees và Xem các Trainer khác - Xem vùng dữ liệu (Master Data) - Quản lý tài khoản cá nhân (Personal Profile) - Đăng nhập/ đăng xuất (Login/Logout) |
| 4 | Trainee | Trainee là các học viên tham gia vào các khóa học trong hệ thống, là đối tượng được quan tâm quản lý chủ yếu. Trainee tham gia vào hệ thống với các chức năng chính sau đây: - Tương tác với khóa học (Admin/Trainer sẽ add khóa học cho Trainee) - Tạo báo cáo hằng ngày - Quản lý lịch sử báo cáo hằng ngày |

## Phân tích use case “Login”  sao trên thì login, dưới thì lại là quên mật khẩu

### Use case “Quên mật khẩu”

#### Biểu đồ Use case cho chức năng “Quên mật khẩu”

#### Biểu đồ Flowchart cho chức năng “Quên mật khẩu” Sơ đồ hoạt động

Đọc lại quy tắc vẽ  vẽ lại

#### Đặt tả yêu cầu cho chức năng “Quên mật khẩu”

- Tác nhân: Admin/HR/Trainer/Trainee

- Điều kiện tiên quyết: Tài khoản đã Logout khỏi hệ thống

- Mô tả khái quát: Use case này được thực hiện khi user quên mật khẩu Login vào hệ thống, và mong muốn Đặt lại mật khẩu mới.

- Mô tả chi tiết:

- Bước 1: User muốn tạo mật khẩu mới cho tài khoản của mình, thực hiện click button “Forgot password”

- Bước 2: Hệ thống sau khi tiếp nhận yêu cầu thì sẽ hiểu thị màn hình “Password_New”, tại đây user nhập thông tin cơ bản bao gồm:

| Tên trường | Trường bắt buộc | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Email | X | - User cập nhật địa chỉ mail đăng kí để gửi link confirm |

- Bước 3: Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập vào:

| Tên trường | Yêu cầu kiểm tra |
| --- | --- |
| Email | - Nếu Email để trống hoặc nhập toàn khoản trắng, thì hiển thị thông báo lỗi "Please enter email" - Nếu Email nhập vào không đúng format String@domain, hiển thị thông báo lỗi "Email is not correct format" - Nếu Email nhập vào có string dài hơn 64 ký tự hoặc domain dài hơn 256 kí tự, hiển thị thông báo lỗi "String of email is no more than 64 characters and Domain of email is no more than 255 characters" - Nếu Email chưa được đăng kí, hiển thị thông báo lỗi “Email is unregistered” - Nếu Email nhập vào là của các Trainee có trạng thái là “Resigned”, “Fail” or “No have course”, hiển thị thông báo lỗi “Email is not found” |

- Bước 4: Click button “Gửi yêu cầu” để gửi Link cập nhật mật khẩu về Email cá nhân của người đã đăng kí tài khoản

- Bước 5: Click vào Link cập nhật mật khẩu sẽ hiện ra popup “Đặt lại mật khẩu” , yêu cầu đối với Link cập nhật mật khẩu

| Tên trường | Yêu cầu kiểm tra |
| --- | --- |
| Link | - Khi click vào Link đã quá hạn (Sending time > 6h), thì vô hiệu hóa chức năng cập nhật mật khẩu mới, hiển thị thông báo lỗi "Access link has expired" - Khi click vào Link đã được sử dụng để cập nhập mật khẩu mới thành công trước đó, thì vô hiệu hóa chức năng cập nhật mật khẩu mới, hiển thị thông báo lỗi "Access link has useds" |

- Bước 6: Tại popup “Đặt lại mật khẩu” người dùng cần nhập các thông tin bao gồm

| Tên trường | Trường bắt buộc | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| New password | x | - Nhập mật khẩu mới mà user muốn đặt lại |
| Confirm new password | x | - Nhập lại mật khẩu một lần nữa để xác thực |

- Bước 7: Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập vào:

| Tên trường | Yêu cầu kiểm tra |
| --- | --- |
| New password / Confirm new password | - Nếu nhập vào Confirm new password không khớp với New password hay nhập New password mà không nhập Confirm new password (ngược lại) hay không nhập cả hai trường, hiển thị thông báo lỗi “Please enter a Password mactch Confirm password” - Nhập vào New password / Confirm new password có chứa khoản trắng hoặc toàn dấu cách hoặc kiểu kí tự Unikey, hiển thị thông báo lỗi “New password / Confirm new password is invaldid” - Nhập vào New password / Confirm new password có độ dài dưới 3 kí tự hoặc lớn hơn 100 kí tự, hiển thị thông báo lỗi “New password / Confirm new password must be between 3 and 100 characters in length” |

- Bước 8: Click button “ Submit” để cập nhật mật khẩu

- Bước 9: Hệ thống sẽ lưu thông tin mật khẩu mới của người dùng, và điều hướng đến màn hình “Login” để người dùng đăng nhập và sử dụng hệ thống

- Giao diện:

## Phân tích chức năng cho màn hình “My course” của Trainer  Phân tích use case Quản lý khóa học

### Sơ đồ use case chi tiết cho Quản lý khóa học

Chỉnh lại mũi tên cho phần extend

### Chức năng “Tạo khóa học”

#### Biểu đồ Usercase cho chức năng “Tạo khóa học”

Đổi lại mũi tên cho extend

#### Biểu đồ Flowchart cho chức năng “Tạo khóa học”

#### Đặt tả yêu cầu cho chức năng “Quên mật khẩu”

- Tác nhân: Trainer

- Điều kiện tiên quyết: Đăng nhập vào hệ thống thành công

- Mô tả khái quát: Use case này được thực hiện nhằm tạo mới một khóa học và quản lý thông tin khóa học đó. Bao gồm các thông tin chính được liệt kê dưới đây.

- Mô tả chi tiết:

- Bước 1: Trainer muốn tạo một khóa học mới, thực hiện click vào button “Add new”

- Bước 2: Hệ thống sẽ điều hướng đến Form “Create new course”, tại đây user sẽ cập nhật các thông tin của khóa học bao gồm:

| Tên trường | Trường bắt buộc | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Course name | X | - User đặt tên cho khóa học |
| Description |  | - User mô tả tóm tắt về nội dung khóa học |
| Avatar course |  | - User có thể thêm ảnh đại điện cho khóa học |
| Add subject | X | - User thêm các môn học cần thiết vào khóa học |
| Add trainee |  | - User thêm Trainee (hiện không tham gia bất kì khóa học nào hoặc đã hoàn thành khóa học trước đó) vào khóa học của mình |

- Bước 3: User có thể thêm môn học vào khóa họ  bằng 2 cách:

- Cách 1: Nhập chủ đề vào field “Choose topic”, tick chọn những môn học mong muốn theo chủ đề đã lọc

- Cách 2: Click button “Add subject”, nhập tên môn học mong muốn vào ô tìm kiếm, tick chọn môn học và cập nhật

- Bước 4: User click button “Add trainee” để thêm học viên vào khóa học

- Bước 5: Hệ thống sẽ kiểm tra các dữ liệu đầu vào theo nội dung sauc

| Tên trường | Yêu cầu kiểm tra |
| --- | --- |
| Course name | - Nếu Course name để trống hoặc nhập toàn space, hiển thị thông báo lỗi “Name is required” - Nếu Course name nhập vào đã tồn tại trong hiện thống, hiển thị thông báo lỗi “Name already exists” - Nếu nhập Course name có chiều dài không nằm trong khoản từ 2 đến 50 kí tự, hiển thị thông báo lỗi “Max length is 50 characters and Minlength is 2 characters” |
| Desprition | - Nếu nhập Desprition lớn hơn 500 kí tự, hiển thị thông báo lỗi "Maxlength is 500 characters |
| Avatar cousse | - Ảnh upload lên hệ thống có đúng định dạng cho phép (JPG, JPEG,GIF, PNG). - Dung lượng ảnh nhỏ hơn 3MB. |
| Add subject | - Có thể thêm mọi môn học vào khóa học tạo mới |
| Add trainee | - User có thể thêm Trainee vào khóa học nếu Trainee hiện tại đang tham gia vào khóa học khác thì điều hướng tới màn hình “Course_inprogress” |

- Bước 6: User click button “Create course”

- Bước 7: Hệ thống lưu thông tin khóa học vào cơ sở dự liệu, hiển thị thông báo “Create course successully” và hiển thị khóa học đó trên danh sách khóa học

- Giao diện

### Chức năng “Lọc” và “Tìm kiếm” khóa học

#### Biểu đồ Usercase cho chức năng “Lọc” và “Tìm kiếm” khóa học

Đổi chiều mũi tên cho extend

#### Đặt tả yêu cầu cho chức năng “Lọc” và “Tìm kiếm” khóa học

- Tác nhân: Trainer

- Điều kiện tiên quyết: Đăng nhập vào hệ thống thành công

- Mô tả khái quát: Use case này được sử dụng để đặt các điều kiện để hiển thị danh sách khóa học theo nhu cầu người dùng, có thể thực hiện lọc hoặc nhập gợi ý để tìm kiếm.

- Mô tả chi tiết:

- Bước 1: User đến màn hình “My course”, có thể chọn các thông tin mong muốn hiển thị như sau:

| Danh mục | Mục đích |
| --- | --- |
| Dropdowlist lọc khóa học | Chọn các trường hợp để lọc như sau: - “All courses” : lọc tất cả các khóa học - “Courses created”: lọc các khóa học user đã tạo - “Course joined” : lọc các khóa học user tham gia |
| Dropdowlist tìm kiếm | Chọn các điều kiện để tìm kiếm như sau: - “Search by Course”: Tìm kiếm khóa học theo tên khóa học - “Search by Trainee” : Tìm kiếm khóa học theo tên Trainee tham gia vào khóa học |
| Search field | Nhập dữ liệu để tìm kiếm, phụ thuộc vào dropdowlisr tìm kiếm. |
| Có thể kết hợp các danh mục để phù hợp với mong muốn tìm kiếm |  |

- Bước 2: Hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu nhập vào và trả về danh sách khóa học theo điều kiện mong muốn

| Danh mục | Mục đích |
| --- | --- |
| Dropdowlist lọc khóa học | Ban đầu, giá trị mặt định “Course joined” |
| Dropdowlist tìm kiếm | Ban đầu, giá trị mặt định “Search by Course” |
| Search field | - Nếu user nhập một tên khóa học không tồn tại trong |
| Có thể kết hợp các danh mục để phù hợp với mong muốn tìm kiếm |  |

- Giao diện

### Chức năng “Hiển thị chi tiết khóa học”

Ở trên đang phân tích theo UC, sao dưới này lại chuyển sang làm theo flow màn hình  không logic

#### Sơ đồ màn hình cho chức năng “Hiển thị chi tiết khóa học”

#### Chức năng “Chỉnh sửa môn học”

Usecase của chức năng

Mô tả chi tiết usecase của chức năng

# thực hiện kiểm thử hệ thống tms

## Lập kế hoạch kiểm thử

## Xây dựng Test design

## Thiết kế Test case

## Thực hiện kiểm thử

## Kết quả kiểm thử

# kết quả thực hiện

## Test report

## Test result

# KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Kết quả đạt được sau thời gian thực tập

- Tồn tại chưa giải quyết

- Hướng phát triển trong tương lai

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

SOURCES

https://sun-asterisk.vn/